Доброго дня!

Фінально протестував поточну версію сайту та зібрав єдиний список правок/уточнень для другого раунду.

Одразу уточню: нижче немає нових блоків чи нового функціоналу. Це коригування поточної реалізації та перевірка функцій, які вже були погоджені в ТЗ.

1. Пошук по сайту

На мобільній версії зараз не бачу доступу до пошуку ані в шапці, ані в меню.

Згідно з погодженим ТЗ пошук повинен працювати за:

• назвою товару;

• артикулом / SKU;

• брендом.

Прошу додати зручний та очевидний доступ до пошуку, у тому числі на мобільній версії, та перевірити його повноцінну роботу.

2. Мовні версії UA / RU / EN

Наразі при перемиканні мови змінюються лише окремі кнопки та деякі елементи інтерфейсу, але не весь сайт.

Згідно з ТЗ мультимовність повинна коректно працювати для:

• інтерфейсу;

• товарів;

• категорій;

• брендів;

• інформаційних сторінок;

• блогу;

• SEO-полів.

Також повинні коректно працювати окремі URL для /ru/ та /en/.

Прошу довести перемикання мов до повноцінної роботи на всьому сайті.

3. Нова Пошта

На даний момент API-ключ Нової Пошти ще не підключений, тому повноцінно перевірити цей функціонал неможливо.

Згідно з ТЗ повинні працювати:

• пошук міста через API;

• вибір реального відділення;

• вибір поштомату.

Якщо для підключення потрібен ключ або інші дані з мого боку — напишіть, будь ласка, що саме потрібно надати.

Після підключення прошу обов’язково перевірити та продемонструвати роботу вибору міста, відділення та поштомату.

4. Тестові/службові тексти на головній сторінці

На сайті залишилися формулювання, які виглядають як службові або тестові тексти для адміністратора.

Наприклад, текст про «тестовий асортимент» та можливість «оновлювати тексти та зображення в адмінці».

Такого тексту покупець бачити не повинен.

Прошу замінити всі подібні службові формулювання на нормальний клієнтський текст або залишити можливість мені відредагувати його через адмінку до запуску.

5. Формулювання про постачальників

На головній є формулювання приблизно:

«Офіційні постачальники — напряму з Кореї».

На старті магазин працюватиме також з українськими постачальниками/імпортерами, тому прошу замінити це на більш універсальне та коректне формулювання, наприклад:

«Оригінальна продукція від перевірених постачальників».

6. Графік підтримки

На сайті є одночасно інформація про підтримку 24/7 і графік роботи у футері 10:00–20:00.

Прошу привести інформацію до одного коректного варіанта, щоб не було суперечності.

Наприклад:

«Підтримка щодня»

• фактичний графік роботи.

7. Формулювання «14 днів на повернення та обмін»

Цей момент ми вже уточнювали в першому раунді.

Прошу замінити безумовне формулювання:

«14 днів на повернення та обмін»

на більш коректне:

«Обмін та повернення згідно із законодавством».

А детальні умови будуть прописані на окремій сторінці «Обмін та повернення».

8. Онлайн-оплата

У checkout зараз бачу:

• післяплату;

• оплату за реквізитами.

Прошу уточнити статус онлайн-оплати банківською карткою, яка передбачена ТЗ.

Також Apple Pay / Google Pay — якщо це підтримуватиме обраний платіжний шлюз.

Якщо для підключення платіжного сервісу потрібні дані/акаунт/ключі з мого боку — повідомте, будь ласка, що саме необхідно.

До фінальної здачі прошу чітко зафіксувати, що вже реалізовано технічно та що саме залишиться лише підключити після отримання моїх ключів.

9. Popup −10% та промокод

У кошику поле для промокоду є, але прошу ще раз перевірити повну погоджену механіку:

• popup зі знижкою на перше замовлення;

• можливість увімкнути/вимкнути його через адмінку;

• зміна тексту та % через адмінку;

• після закриття popup не повинен з’являтися на кожній наступній сторінці;

• після підписки також не повинен показуватися повторно;

• промокод повинен фактично застосовувати знижку в кошику / checkout.

Прошу протестувати це як повний сценарій.

10. Безкоштовна доставка

Механіка «До безкоштовної доставки залишилось…» та progress bar працюють — це добре.

Прошу лише підтвердити, що через адмінку можна:

• змінити суму безкоштовної доставки;

• увімкнути / вимкнути цю функцію;

• за потреби визначити, для яких способів доставки вона діє.

11. Інформаційні сторінки та тестові дані

На сайті поки є тестові:

• реквізити;

• телефон;

• email;

• дані ФОП;

• тексти оферти та інших інформаційних сторінок.

Розумію, що частину контенту згідно з ТЗ надаю я.

Тут прошу лише переконатися, що всі ці дані можна самостійно змінити через адмінку без втручання програміста.

Перед запуском я надам/заповню фінальні дані.

12. Кабінет покупця

Прошу ще раз перевірити та продемонструвати повну роботу погодженого кабінету:

• реєстрація / вхід;

• профіль;

• обране;

• історія замовлень;

• перегляд замовлення;

• «Повторити замовлення»;

• збереження міста та відділення / поштомату Нової Пошти;

• синхронізація обраного після авторизації.

При цьому покупка без обов’язкової реєстрації повинна залишатися доступною.

13. Адмін-панель

Прошу перед фінальною здачею перевірити/продемонструвати основні функції адмінки:

• створення та редагування товару;

• категорії;

• бренди;

• фото;

• РРЦ;

• акційна ціна;

• закупівельна ціна;

• залишок;

• постачальник;

• хіт / новинка;

• банери;

• popup;

• контакти;

• соцмережі;

• способи доставки;

• способи оплати;

• активні мови;

• інформаційні сторінки;

• SEO-поля.

14. Імпорт CSV/XLSX

Прошу продемонструвати тестовий імпорт файлу постачальника та перевірити логіку, яку ми погоджували:

• повторне завантаження повинно знаходити існуючий товар;

• оновлювати закупівельну ціну;

• оновлювати залишок / статус наявності;

• не створювати дублікати без потреби;

• наша РРЦ не повинна автоматично перезаписуватися ціною постачальника;

• повинна зберігатися прив’язка до постачальника;

• повинен залишатися заділ під майбутній API/XML.

Реальні Excel-файли постачальників я вже надавав для тестування.

15. SalesDrive

Згідно з ТЗ після створення замовлення воно повинно автоматично передаватися в SalesDrive.

Прошу до фінальної здачі зробити тестове замовлення та продемонструвати:

сайт → створення замовлення → замовлення в адмінці → передача в SalesDrive.

Якщо для підключення SalesDrive потрібні API-дані з мого боку — напишіть, що саме потрібно надати.

16. Аналітика

Прошу перевірити можливість підключення/налаштування:

• GA4;

• GTM;

• Meta;

• TikTok.

І подій:

• view_item;

• add_to_cart;

• begin_checkout;

• purchase.

Якщо потрібні мої ID/акаунти — надам.

Важливо, щоб технічна реалізація цих подій була готова та після підключення акаунтів вони передавалися коректно.

17. Мобільна версія

Загалом мобільна версія зараз виглядає добре.

Прошу перед здачею ще раз перевірити на різних ширинах екрана:

• відсутність горизонтального скролу;

• липку шапку;

• меню;

• пошук;

• фільтри;

• картку товару;

• кошик;

• checkout;

• popup;

• кабінет;

• перемикач мов.

18. Безпека адмінки перед запуском

Зараз для тестування використовується стандартний логін/пароль адміністратора.

Перед перенесенням на робочий домен/запуском обов’язково потрібно:

• змінити пароль адміністратора на складний;

• переконатися, що тестові доступи більше не використовуються.

⸻

Загалом дизайн та напрямок сайту мені подобаються. Більшість правок першого раунду враховані добре, зокрема картка товару, категорії, фільтри, варіанти товарів, обране, кошик та механіка безкоштовної доставки.

Тому повністю переробляти дизайн не потрібно.

Прошу у фінальному раунді закрити зазначені вище моменти та після цього надати можливість ще раз перевірити критичний функціонал перед остаточною здачею проєкту.

Також прошу по пунктах, де для завершення потрібні API-ключі, акаунти або інші дані з мого боку (Нова Пошта, платіжний шлюз, SalesDrive, аналітика), одним повідомленням написати, що саме я повинен вам надати.