Доброго дня! Дякую, відео переглянув уважно. Загалом перша версія подобається: стилістика, кольори, подача головної сторінки, каталогу та картки товару виглядають добре, напрямок правильний.

Нижче зібрав усі правки та уточнення одним списком для першого раунду, щоб було зручно працювати.

1. Уточнення щодо поточної версії

Правильно розумію, що у відео зараз демонструється frontend-макет для погодження візуальної частини, а повна функціональна Django-версія з адмінкою, базою товарів, імпортом, CRM та іншими інтеграціями буде демонструватися окремо?

Питаю, щоб правильно розділити погодження дизайну та перевірку функціоналу.

2. Верхнє меню та структура каталогу

Зараз у меню бачу лише частину напрямків.

Прошу, щоб через «Каталог» була доступна повна структура, яку ми погоджували:

• Догляд за обличчям

• Макіяж

• Догляд за волоссям

• Догляд за тілом

• Сонцезахист SPF

• Набори та мініатюри

• Корейська косметика / K-Beauty як окремий напрям

Новинки, Хіти та Акції — окремими добірками.

Не обов’язково всі категорії виводити в один рядок верхнього меню, головне — щоб повна структура була нормально доступна через каталог.

3. Блок «Популярні категорії»

Зараз у кружечках використовуються умовні позначення типу SR / CR / SP / MK тощо.

Для фінальної версії прошу замінити їх на зрозумілі покупцю візуальні елементи — бажано красиві фото категорій або мінімалістичні іконки.

Сам блок хотілося б залишити легким і преміальним за стилем.

4. Рейтинги та відгуки в тестових товарах

У макеті зараз вказані рейтинги та велика кількість відгуків.

У фінальній робочій версії прошу не показувати вигадані рейтинги/відгуки.

Якщо реальних відгуків ще немає — або показуємо «0 відгуків», або приховуємо рейтинг до появи першого реального відгуку.

Також прошу уніфікувати позначки товарів українською:

• Акція

• Хіт

• Новинка

Замість змішування «АКЦІЯ / ХІТ / NEW».

5. Картка товару — кнопка «До кошика»

У картці товару зараз кнопка покупки знаходиться досить низько, після великої кількості характеристик.

Прошу зробити так, щоб основна покупка була доступна одразу у верхній частині картки.

Під ціною бажано показувати:

• наявність;

• об’єм / варіант;

• відтінок, якщо це декоративна косметика;

• кількість;

• велику помітну кнопку «До кошика»;

• «В обране».

А вже нижче — країна, тип шкіри, проблематика, SPF, активні компоненти, INCI, спосіб застосування та інші детальні характеристики.

Тобто клієнт не повинен прокручувати половину сторінки, щоб знайти кнопку покупки.

6. Відгуки та «З цим купують»

На сторінці товару прошу не забути блоки, які були погоджені:

• Відгуки;

• можливість додавати фото до відгуку;

• позначка «Підтверджена покупка»;

• Схожі товари;

• З цим купують.

У відео наразі бачу тільки «Схожі товари».

7. Фільтри каталогу

У відео бачу бренд, категорію та наявність.

Прошу переконатися, що у фінальній реалізації залишаються всі погоджені фільтри:

• бренд;

• країна / напрям;

• категорія;

• тип шкіри;

• проблема;

• об’єм;

• наявність;

• ціна.

Також хотів би окремо побачити, як фільтри працюватимуть на мобільній версії.

8. Футер

У футері зараз замість логотипа видно білий прямокутник — прошу виправити.

Також назви інформаційних сторінок бажано показувати повністю:

• Обмін та повернення

• Політика конфіденційності

• Доставка і оплата

• Контакти

• Про нас

Тестові телефон/email на цьому етапі зрозумілі.

9. Безкоштовна доставка

Бачу повідомлення «Безкоштовна доставка від 1500 грн» — це добре.

Але прошу окремо показати реалізацію погодженої механіки в кошику:

«До безкоштовної доставки залишилось 300 грн»

• progress bar.

Після досягнення необхідної суми, наприклад:

«Вітаємо! Вам доступна безкоштовна доставка»

Також сума безкоштовної доставки повинна змінюватися через адмінку без участі програміста.

10. Знижка −10% на перше замовлення

На головній бачу блок зі знижкою −10% за email — виглядає добре.

Прошу також показати, як працює сама механіка:

• popup, який ми погоджували;

• після закриття він не повинен з’являтися при кожному переході по сайту;

• отримання/створення промокоду;

• поле для промокоду в кошику / checkout;

• фактичне застосування знижки до замовлення.

Тобто важливо, щоб це був не тільки візуальний блок, а повністю робоча механіка.

11. Блок про повернення на головній

Зараз є формулювання «14 днів на повернення».

Щоб не створювати неправильних очікувань у покупця саме для косметики, я б запропонував більш коректне формулювання, наприклад:

«Обмін та повернення згідно із законодавством»

А детальні умови вже прописати на окремій сторінці «Обмін та повернення».

12. Варіанти одного товару — додаткове уточнення

Це окреме уточнення, яке стало зрозумілим після тестування декоративної косметики.

Наприклад, якщо один кушон має відтінки №13 / №21 / №23, бажано, щоб це була одна картка товару з вибором відтінку, а не три повністю незалежні товари.

Те саме надалі може стосуватися:

• відтінків;

• об’ємів;

• інших варіантів одного товару.

Прошу передбачити це архітектурно зараз, щоб потім не переробляти каталог.

13. Що ще хотів би побачити перед остаточним погодженням першої версії

У цих трьох відео добре показані головна, каталог та картка товару.

Окремо прошу продемонструвати роботу:

• кошика;

• checkout / оформлення замовлення;

• покупки без обов’язкової реєстрації;

• Нової Пошти — місто / відділення / поштомат;

• Укрпошти;

• способів оплати;

• промокодів;

• безкоштовної доставки;

• сторінки «Дякуємо»;

• кабінету покупця;

• історії замовлень;

• функції «Повторити замовлення»;

• обраного;

• пошуку;

• перемикання uk / ru / en;

• мобільної версії;

• popup;

• адмінки;

• додавання/редагування товару;

• імпорту CSV/XLSX;

• передачі замовлення в SalesDrive;

• налаштувань GA4 / GTM / Meta / TikTok.

Це не нові вимоги — хочу просто перевірити на наступній демонстрації той функціонал, який уже був погоджений у ТЗ.

Загалом візуальний напрямок подобається, повністю переробляти нічого не потрібно. Після внесення зазначених правок та демонстрації решти функціоналу зможемо рухатися далі.